КИПиА ЯМАЛ
6-й разряд

Методические указания преподавателю

МДК.01.03 «Организация и руководство работами, выполняемыми слесарями по КИПиА более низкой квалификации»

Тема 3.1. Контроль и организация работ, выполняемых слесарями по КИПиА более низкой квалификации

Организация 24-часового модуля

24 академических часа; отдельные часы ЛПЗ учебным планом не выделены
КУПД «Слесарь по КИПиА» от 21.04.2026 № УПД-15

Примечание. Официальные положения и состав темы основаны на КУПД. Учебные кейсы, чек-листы, вопросы и примеры являются методическим раскрытием этих положений.

# 1. Общий подход

Тема относится к организационно-руководящим функциям слесаря по КИПиА 6-го разряда. Основная методическая задача — научить обучающегося превращать производственную задачу в управляемый цикл: планирование — назначение — инструктаж — выполнение — контроль — корректировка — приёмка — запись.

# 2. Соотношение теории и практики

КУПД задаёт общий объём 24 часа и не выделяет отдельные часы ЛПЗ. Поэтому рекомендуется в каждом двухчасовом занятии сочетать объяснение материала с производственным кейсом, чек-листом или ролевой отработкой. Практика должна оставаться в пределах утверждённых правил предприятия и учебного сценария.

# 3. Рекомендуемая структура двухчасового занятия

| Этап | Ориентировочная доля | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Актуализация | 10% | Связь с предыдущим материалом и постановка производственной задачи. |
| Разбор теории | 35% | Термины, роли, алгоритм действий и границы полномочий. |
| Кейс / ролевая отработка | 35% | Применение алгоритма к ситуации. |
| Разбор ошибок | 10% | Почему решение могло привести к качественному или безопасностному риску. |
| Контроль | 10% | Вопросы, карточка или короткий письменный вывод. |

# 4. Методические акценты

Не сводить тему к общим фразам о руководстве: каждое занятие должно завершаться конкретным организационным действием.

Отделять организацию работ от самовольного изменения технологии.

Подчёркивать, что квалификация и допуск ограничивают назначаемые операции.

Учить формулировать проверяемый результат задания, а не только перечень действий.

Контроль качества связывать с заранее известными критериями и контрольными точками.

Безопасность рассматривать как встроенное условие планирования, а не отдельную проверку после выполнения.

Целевые инструктажи и аварийные действия разбирать только в привязке к актуальным локальным документам объекта.

Первую помощь изучать в пределах утверждённой программы; этот модуль оценивает прежде всего организацию обучения и действий персонала.

Отдельно тренировать корректную обратную связь без унижения работника: факт — требование — действие — повторная проверка.

# 5. Оценивание

| Компонент | Что оценивается |
| --- | --- |
| Тест | Понимание терминов и последовательности действий. |
| Кейсы | Способность выбрать исполнителя, сформулировать задание и контрольные точки. |
| Ролевая отработка | Ясность инструктажа, проверка понимания, реакция на отклонение. |
| Итоговое задание | Целостная организация сменного/участкового задания и оформление результата. |

# 6. Итоговое задание

Обучающемуся выдаётся учебная производственная ситуация с несколькими исполнителями, ограничениями по квалификации, перечнем оборудования и неожиданным изменением условий. Необходимо подготовить план, распределить задания, провести краткий инструктаж, задать контрольные точки, отреагировать на отклонение и завершить работу итоговой проверкой и записью.